**Krokowa, 29 sierpnia 2024 r.**

**OPO.0057.7.2024**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA**

**W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM**

**Od 21 czerwca do 29 sierpnia 2024**

**INWESTYCJE**

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2022)**

Przebudowy dróg:

- ul. Plażowej, Cisowej, Sosnowej, Jodłowej, Modrzewiowej i Słonecznej w Białogórze - (ZWK Marszall
zs. Krokowa) – inwestycja zakończona i w trakcie rozliczeń.

- ul. Na Stoku (kolejne dwa odcinki) w Żarnowcu – (GMM Marzena Gaffka zs. Tyłowo-Dąbrowa) – inwestycja zakończona w trakcie rozliczeń.

- ul. Wiosennej w Sławoszynku – (REWERS Agnieszka i Wojciech Formela zs. Bożepole Wielkie) – zakończono prace budowlane i zgłoszono do odbioru końcowego.

oraz

- ul. Szkolnej w Wierzchucinie - (GMM Marzena Gaffka zs. Tyłowo-Dąbrowa) – zadanie zakończone
i odebrane. Trwa rozliczanie zadania.

- ul. Słonecznej, Zielonej i Kolorowej w Karwieńskich Błotach Pierwszych - (GMM Marzena Gaffka
zs. Tyłowo-Dąbrowa) – inwestycja zakończona i w trakcie rozliczeń.

- ul. Wesołej w Sławoszynku – (LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino). Zaawansowanie 98%. Zakończenie prac - koniec sierpnia 2024 r.

- drogi na odcinku Karlikowo – Lubocino w zakresie budowy chodnika – (LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino) – zadanie rozliczone.

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2023)**

Przebudowa dróg:

1. ul. Leśnej, Sosnowej i Świerkowej w Wierzchucinie wraz z przebudową odwodnienia – wartość kontraktu 2.549.588,18 zł (FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo) – roboty rozpoczęły się od początku III.2024 r. Roboty zakończone, droga udostępniona do ruchu – zaawansowanie 98%.
2. ul. Spacerowej w Sławoszynie wraz z przebudową sieci elektrycznej – wartość kontraktu 2.872.990,11 zł (FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo) – Roboty zakończone, droga udostępniona do ruchu – zaawansowanie 98%.
3. w miejscowości Lubkowo (ul. Nad jeziorem) wraz z budową miejsc postojowych
dla istniejącego układu drogowego – wartość kontraktu 998.000,00 zł (ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino) – roboty zakończone, trwa rozliczanie.
4. w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodnika w miejscowości Odargowo
(ul. Kartoszyńska, Polna i Wspólna) – wartość kontraktu 1.468.000,00 zł (ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino) – zgłoszono do odbioru końcowego.
5. wewnętrznych (ul. Leśna i Ceynowy) w miejscowości Karlikowo – wartość kontraktu 1.279.000,00 zł (ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino) – zaawansowanie robót 30%. Planowane zakończenie - X.2024 r.

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2024)**

Podpisano umowy z wykonawcami robót:

- Odargowo – ul. Widokowa, Wrzosowa, Słoneczna, Jodłowa - firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 5 678 310,77 zł.

- Dębki – ul. Dębowa – firma ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino – kwota umowy 1 578 000,00 zł.

- Prusewo – ul. Nowa, Wiejska i Ogrodowa – firma LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino – kwota umowy 1 283 510,94 zł.

- Białogóra – ul. Ks. Zawiszewskiego z dojazdem do ul. Jastaka / Lubiatowskiej - FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 2 638 530,22 zł.

Łączna wartość inwestycji – ok. 11 mln zł, dofinansowanie 50%. Trwa proces przygotowywania dokumentacji budowlanych.

 **„Polski Ład – strefy” - Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G**.

Wartość zadania 39.499.524,27 zł. Inwestycja wykonywana jest w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”. Trwa proces projektowania i uzgadniania poszczególnych branż. Zakres inwestycji przewiduje budowę układu drogowego pomiędzy Żarnowcem a Dębkami:

ETAP I: Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 213 – drogi powiatowej
DP 1526G – drogi gminnej DG 108006G

ETAP II: Rozbudowa drogi gminnej DG 108006G od km 0+045 do km 4+849 (odcinek
od DW213 Lubkowo – Żarnowiec do ul. Spacerowej w Dębkach), w tym m.in: rozbiórka
i budowa sieci wod-kan, rozbiórka i budowa mostu drogowego, budowa mostu pieszo-rowerowego.

ETAP III: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wrzosowa od km 0+000 do km 0+696

**„Polski Ład” (edycja 2 i 3)**

**Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa.** Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania 8.497.000 zł z czego dofinansowanie z Polskiego ładu 8.072.150,00 zł. Zakres obejmuje: budowę fragmentu wodociągu Wierzchucino – Białogóra wraz
ze stacją podnoszenia ciśnienia na Wybudowaniach, budowę dodatkowego odwiertu w Białogórze wraz z modernizacją ujęcia wody, rozbudowę ujęcia wody w Wierzchucinie, budowę odcinków sieci kanalizacyjnych w Goszczynie Wybudowaniach i w Glinkach oraz wymianę sieci azbestowo – cementowych w ul. Abrahama w Wierzchucinie wraz z budową nowych chodników.

Wykonano odwiert w Białogórze i w Wierzchucinie oraz wymianę sieci azbestowo – cementowej
w Wierzchucinie przy DW213 (ul. Abrahama) wraz z nowymi chodnikami. Wykonano fragment sieci kanalizacji sanitarnej w Goszczyno Wyb. (II etap). Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Glinkach. Trwa dalszy proces sukcesywnego projektowania i uzyskiwania uzgodnień oraz decyzji
dla pozostałych zakresów. Umowny termin realizacji całości zadania zostanie przesunięty z uwagi na roboty dodatkowe do 06.2025r.

**Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (Polski Ład - edycja 8)** – zadanie dofinansowane na poziomie 90%. Podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycje będzie realizować Spółka ZAB-BUD zs. w Warszawie za kwotę 30.206.340 zł. Obecnie zakładany okres realizacji robót budowlanych – do 12.2025 r., zaś odbiory będą wykonywane do 31.03.2026 r. Trwa proces uzgodnień i uzyskiwania stosownych pozwoleń. Jeżeli uda się uzyskać pozwolenie na budowę, Wykonawca zakłada rozpoczęcie robót jeszcze w 2024 r.

**Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa - MALUCH+** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Uzyskano zwiększenie dofinansowanie zadania ze środków KPO. Oczekujemy na dodatkowe środki zewnętrzne z „Programu Energetycznego” dedykowanego gminom określonym jako „lokalizacyjne” przy budowie elektrowni atomowej. Wykonawcą inwestycji jest P.U-B. Marcin Wszałek
z Minkowic. Obecna wartość kontaktu – 3.450.000 zł (bez wyposażenia). Roboty rozpoczęto w połowie lipca 2024 r. Zakładany okres zakończenia realizacji – do III.2025 r.

**„Polski Ład” edycja 6 PGR**

Wybrano wykonawcę inwestycji wodno-kanalizacyjnych – ZWK Marszall Sp. z o.o. zs. w Krokowej.
Kwotę 2,21 mln zł przeznaczamy na prace usprawniające pracę obu systemów. Zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeldzino (wykonanie robót budowlanych);

2) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tyłowo (wykonanie robót budowlanych);

3) Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Bałtyckiej w miejscowości Białogóra (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych);

4) Budowa rurociągu przesyłowego wody na trasie Karlikowo – Świecino (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych);

5) Budowa rurociągu przesyłowego wody na trasie Wierzchucino – Brzyno (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych);

6) Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubkowo (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych);

7) Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kapitańskiej w miejscowości Wierzchucino (wykonanie robót budowlanych);

8) Budowa sieci wodociągowej na trasie Żarnowiec – Porąb, w celu zapewnienia wody
w miejscowościach Karlikowo i Sobieńczyce (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych).

Prace rozpoczniemy do zadania nr 1 – przewidywany okres realizacji IX.2024 r.

**„Polski Ład” edycja 8**

Wykonawcą inwestycji drogowych jest firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. w Wejherowie. Wartość kontaktu – 9.407.757,05 zł z czego dotacja stanowi 8,0 mln zł. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

1) Przebudowa drogi gminnej ul. Piwnej w miejscowości Karlikowo;

2) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świecino;

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połchówko;

4) Wykonanie II etapu przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej i ul. Pałacowej w miejscowości Kłanino;

5) Wykonanie I etapu przebudowy drogi gminnej na odcinku od miejscowości Sobieńczyce
do miejscowości Porąb;

6) Przebudowa drogi gminnej ul. Morskiej w miejscowości Szary Dwór;

7) Wykonanie części Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Karwieńskie Błota (ul. Pomorska), bez odcinka od km 0 + 0,00 do km 0 + 500,00;

8) Wykonanie części przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubocino, na odcinku od (ul. Polnej) km 0 + 0,00 do km 0 + 200,00;

9) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Goszczyno;

10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulicice Wybudowanie;

11) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem infrastruktury w miejscowości Białogóra;

12) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Parszczyce;

13) Przebudowa ul. Wesołej w miejscowości Parszczyce;

14) Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Brzyno.

15) Przebudowa ulicy Rybackiej i Sosnowej w Dębkach. Budowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy: wodociągowych i sanitarnych oraz przebudowa słupa napowietrznej linii teletechnicznej;

16) Wykonanie I etapu Budowy drogi na działce nr 8/78 w m. Parszczyce;

17) Wykonanie części Budowy drogi na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno – droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa;

18) Wykonanie II etapu Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 213, w zakresie budowy chodnika wraz
z odwodnieniem i zjazdami, na odcinku Goszczyno-Krokowa;

19) Przebudowa ulicy Okrężnej w Karlikowie.

Wykonano już prace zasadnicze dla zadania nr 18, trwają roboty w ramach zadania nr 16, rozpoczęto roboty związane z zadaniem nr 1.

Całość inwestycji zostanie wykonana do 30.09.2025 r.

**Remont ul. Kolejowej na trasie Goszczyno – Krokowa** – zadanie dofinansowane ze środków RFRD. Wykonawca - firma LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino. Prace rozpoczęły się od końca maja 2024 r. i były związane z wymianą sieci azbestowo – cementowych. Prace drogowe są prowadzone w okresie wakacyjnym 2024 r. Droga jest udostępniona do ruchu. Wg informacji uzyskanych
od Wykonawcy, całość zadania powinna zostać zakończona we wrześniu 2024 r.

**Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II** **(projekt „przedszkolny”)** - Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 580 456,16 zł, Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 422 410,54 zł.
Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Do 31.12.2025 roku wykonane zostanie:

1. przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Żarnowcu w celu utworzenia 14 nowych miejsc przedszkolnych i usunięcia barier architektonicznych – wybrano wykonawcę zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), który będzie realizował projekt w trybie „zaprojektuj
i wybuduj” do III.2025 r. za kwotę 450.000 zł;
2. realizacja dodatkowych zajęć dla 179 dzieci przy użyciu specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby tych dzieci;
3. realizacja szkoleń dla 20 nauczycielek podnoszących ich kompetencje i umiejętności w zakresie ww. problemów i potrzeb dzieci oraz zapewnienie możliwości konsultacji ze specjalistami
po zakończeniu szkoleń.

Projekt skierowany jest do 20 nauczycielek oraz 179 dzieci objętych edukacją przedszkolną
w 5 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Gminie Krokowa.

**Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa (projekt „szkolny”)** - Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 389 242,07 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 319 779,97 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Główne działania obejmują prace inwestycyjne:

- przy ZSP Krokowa (budowa windy wraz z dojściem od ul. Szkolnej) - wybrano wykonawcę zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), który będzie realizował projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj” do XII.2024 r. za kwotę 390.000 zł;

- przy ZSP Wierzchucino (remont wejścia NPS od strony sali gimnastycznej wraz z korytarzem) - wybrano wykonawcę zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), który będzie wykonywał prace remontowe do 06.09.2024 r. (50 dni) za kwotę 200.000 zł;

Ponadto planowane jest wyposażenie sal we wszystkich szkołach w zakresie tzw. sal wyciszeń i integracji sensorycznej, zakup wyposażenia na zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, konsultacje dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością.

Realizacja całości projektu – 2025-07-18

**„Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” (II projekt „szkolny”) –** w dniu 13.08.2024 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w/w zadania. Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 158 550,49 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 984 767,91 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Główne działania obejmują prace inwestycyjne przy ZSP Krokowa (remont 3 sal lekcyjnych) - wybrano wykonawcę zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), który będzie wykonywał prace remontowe do 01.09.2024 r. (45 dni) za kwotę 118.695 zł.

Ponadto planowane jest nowe wyposażenie sal lekcyjnych informatycznych, przyrodniczych i językowych (j. angielski) we wszystkich szkołach, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, zajęcia mające na celu wyrównanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości rozwijania kompetencji kluczowych.

Realizacja całości projektu – 30.06.2026 r.

**Domu Kultury w Wierzchucinie** – adaptacja I piętra budynku. Dokonano odbioru końcowego prac wykonanych w obiekcie. Na ukończeniu zagospodarowanie terenu przed budynkiem.

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

* W dniach 21-23 czerwca 2024 r. odbył się VII Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karlikowie. W tegorocznej edycji udział wzięły łącznie 44 drużyny z 25 jednostek OSP z terenu powiatu puckiego i wejherowskiego. Hasłem przewodnim Zlotu był ”Weekend bez telefonu”.

**ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, GEODEZJA I NIERUCHOMOŚCI**

* 12 lipca akt notarialny - umowa zamiany Gmina Krokowa przeniosła na rzecz DELTA KROKOWA Sp. z o.o. Sp. J. 5/29 o powierzchni 0.2181 ha i nr 2/43 o powierzchni 0.0341 ha, obręb Krokowa, o łącznej wartości brutto 200.490,00 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 37.490,00 zł) w zamian za co DELTA KROKOWA Sp. z o.o. Sp. J. przeniosła na rzecz Gminy Krokowa prawo własności nieruchomości zabudowanej nr 2/32 o powierzchni 0.0436 ha, obręb Krokowa o wartości 163.000,00 zł. W związku z zamianą firma DELTA KROKOWA Sp. z o.o. Sp. J. dokonała dopłaty na rzecz Gminy Krokowa w kwocie – 37.490,00 zł.
* 26 lipca akt notarialny - umowa sprzedaży nieruchomości gminnej działki nr 4/23 o pow. 0.1109 ha, obręb Krokowa, osobie fizycznej, za cenę z I przetargu 450.000,00 zł (netto) + 103.500,00 zł (23% VAT), tj. 553.500,00 zł (brutto)
* 26 lipca - akt notarialny - umowa sprzedaży nieruchomości gminnej działki nr 573/3
o pow. 0.0803 ha, obręb Sławoszyno, osobie fizycznej, za cenę z I przetargu 100.750,00 zł (netto) + 23.172,50 zł (23% VAT), tj. 123.922,50 zł (brutto).
* 13 sierpnia akt notarialny - umowa zamiany Gmina Krokowa przeniosła na rzecz osoby fizycznej prawo własności działki nr 263/3 o powierzchni 0.0140 ha, obręb Słuchowo, o wartości brutto 7.380,00 złotych (w tym kwota netto 6.000,00 zł + podatek VAT 23% w kwocie 1.380,00 zł)
 w zamian za co osoba fizyczna przeniosła na rzecz Gminy Krokowa prawo własności nieruchomości nr 131/18 o powierzchni 0.0186 ha, obręb Słuchowo o wartości 7.380,00 zł. Zamiana została zrealizowana bez dopłat.
* 21 sierpnia akt notarialny - umowa darowizny od osób fizycznych udziałów łącznie 2/34 części na własność Gminy Krokowa nieruchomości gruntowej działki nr 232 o pow. 0,1525 ha, i działki nr 256 o pow. 0,1322 ha położonych w obrębie Lubkowo – z przeznaczeniem terenu – droga,

wartość darowizny określono na łączną kwotę – 753,62 zł.

* 21 sierpnia Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu nr 76/Gmina Krokowa akt notarialny - umowa przeniesienia własności, wniesienie do spółki
pod firmą: Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 197/8 o pow. 0.1126 ha i nr 198/8 o pow. 0.0398 ha, położoną w obrębie Żarnowiec.
* Wdana została jedna decyzja o ustaleniu opłaty adaicenckiej z tytułu podziału w wysokości
16 950,00 zł.

**SPRAWY RÓŻNE**

* 21 czerwca wraz z Dyrektor CUW uczestniczyłem w zakończeniach roku szkolnego;
* 22 czerwca w Białogórze odbyło się uroczyste otwarcie sezonu letniego organizowane przez Stowarzyszenie Babnica przy współpracy z Gminą Krokowa oraz KCK;
* 24 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców Ziemi Puckiej oraz Wejherowskiej, a także parlamentarzystów;
* 25 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu rady nadzorczej KPK;
* 27 czerwca brałem udział w spotkaniu dot. budowy pierwszej elektrowni jądrowej, w spotkaniu uczestniczyli: pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wojewoda pomorska, wicemarszałek województwa pomorskiego, senator Kelina oraz przedstawiciele PEJ, Bechtel Polska, Westinghouse Polska;
* 28 czerwca uczestniczyłem w zakończeniach roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych ZSP Krokowa oraz Żłobku;
* 1 lipca uczestniczyłem w posiedzeniu rady nadzorczej KPK;
* 6 lipca w Żarnowcu odbyła się Krokowska’10, której organizatorem było Stowarzyszenie Kaszuby Biegają i KCK;
* 26 lipca uczestniczyłem w spotkaniu dot. budowy pierwszej elektrowni jądrowej;
* 28 lipca odbyła się XXII wodno - piesza Pielgrzymka Św. Anny z Nadola do Żarnowca;
* 1 sierpnia odbyła uroczysta sesja z okazji 90.lecia Gminy Krokowa;
* w dniach 2-4 sierpnia odbywały się Dni Gminy Krokowa;
* w dniach 2-5 sierpnia gościliśmy delegację z partnerskich gmin Schweich oraz Czorsztyn;
* 3 sierpnia odbyła się inscenizacja Bitwy pod Świecinem;
* 13 sierpnia w Żelistrzewie podpisano umowę na rozwój edukacji w Gminie Krokowa z funduszów europejskich;
* 19 sierpnia uczestniczyłem w posiedzeniu rady nadzorczej KPK;
* 24 sierpnia w Dębkach odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika bł . Jerzego Popiełuszki;
* 25 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne organizowane przez sołectwa Sobieńczyce i Karlikowo oraz KCK;
* Gmina Krokowa po raz kolejny wzięła udział w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego ,,Piękna Wieś Pomorska 2024”. Celem Konkursu jest ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności wiejskiej, promowanie najlepszych wzorców i działań lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.

Komisja w kategorii ,,Wieś” biorąc pod uwagę ogólny wygląd wsi, estetykę posesji, stan budynków, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców przyznało:

I miejsce- Sołectwo Sławoszyno;

II miejsce- Sołectwo Żarnowiec;

III miejsce- Sołectwo Sobieńczyce.

W kategorii ,,Zagroda” biorąc pod uwagę ład i porządek siedliska, tereny zielone, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze – gospodarkę odpadową , rozwiązania energooszczędne oraz pielęgnowanie tradycji miejsca – zastosowania rodzimych gatunków roślin oraz tradycyjne elementy zagospodarowania zagrody, komisja przyznała:

I miejsce - Państwo Agata i Adam Radziejewscy z Żarnowca.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25.08.2024r. podczas Dożynek Gminnych
w Sobieńczycach.